REPORTE DIARIO DE OBRA

A	: Ing. WILFREDO PORTAL IDRUGO
RESIDENTE DE OBRA

DE	: ABRAMSON ANTOLI BALLASCO CAMAYO
INGENIERO DE PRODUCCION

FECHA	: Santo Domingo de Acobamba, 10 de mayo del 2026

## DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO	: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN"

CUI	: 2336443

CLIMA	: Nublado

OBSERVACIONES	: SIN INSIDENCIAS

## AVANCE DE PARTIDAS

| Sector | Código | Partida | Ejecutado por | Operarios | Oficiales | Peones | Horas | Cant. Ejec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acabados Generales | 01.02.03 | AKSBKJASFKAKVJBAKJS | Empresa | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 140.00 |
| Bloque A - Primer Nivel | 01.02.04 | AKSBKJASFKAKVJBAKJS | Empresa | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 140.00 |

## CONTROL DE MATERIALES

| Material | Cantidad | Unidad | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero Corrugado - 1/2 | 50.0 | varillas | 2026-05-10 |
| Alambre N°8 | 2.0 | kg | 2026-05-10 |

## NOTAS DE CAMPO

- SIN INSIDENCIAS

## REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA N° 1

Descripcion: Fotografia realizado en el centro de la oficina

FOTOGRAFIA N° 2

Descripcion: encabezado

FOTOGRAFIA N° 3

Descripcion: encabezado

_________________________________

ABRAMSON ANTOLI BALLASCO CAMAYO

INGENIERO DE PRODUCCION